# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Расширенный образец (ТЭО) для отрасли «Строительство и ремонтно-отделочные работы» — по структуре, близкой к банковской

Наименование проекта: [впишите]
Инициатор / заёмщик: [впишите]
Регион реализации: [впишите]
Полная стоимость проекта, сум: [впишите]
Дата составления: [впишите]

Это расширенный образец (шаблон) MoliyaHub, построенный по структуре типового технико-экономического обоснования (ТЭО), которое банки Узбекистана обычно запрашивают при рассмотрении кредитной заявки на инвестиционный проект — с меморандумом о конфиденциальности, разделом о заёмщике, структурой финансирования, таблицей персонала и взвешенной оценкой рисков. Это НЕ более простой типовой бизнес-план (тот доступен на MoliyaHub отдельным файлом для той же отрасли) — это более полный и подробный формат для тех, кто готовит заявку сразу под требования банка. Все суммы и показатели ниже — иллюстративный пример для вымышленной компании, основанный на рыночных ориентирах 2025-2026 года и экспертных оценках порядка величины, а НЕ факт о реальной компании и не финансовая отчётность. Реквизиты заёмщика (ИНН, адрес, учредители, паспортные данные) должны быть заполнены вашими настоящими данными — образец сознательно не содержит вымышленных номеров документов, чтобы их нельзя было принять за реальные. Полная финансовая модель с рабочими формулами (16 связанных листов: смета, финансирование, амортизация, себестоимость по месяцам, график кредита, P&L, рабочий капитал, поток наличности, NPV/IRR, точка безубыточности, прогнозный баланс) — в отдельном Excel-файле с тем же названием, который дополняет этот документ.

## Меморандум о конфиденциальности

Настоящий документ и приложенная к нему финансовая модель содержат информацию о планируемой хозяйственной деятельности заёмщика и предназначены исключительно для рассмотрения кредитующим банком (инвестором) в целях принятия решения об участии в проекте. Документ не подлежит копированию или передаче третьим лицам без письменного согласия заёмщика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. Все финансовые показатели являются прогнозными и не гарантируют фактического результата.

[Впишите] При подготовке реальной заявки замените этот раздел меморандумом о конфиденциальности вашей компании либо согласуйте формулировку с юристом и требованиями конкретного банка.

## Резюме проекта

ПРИМЕР ООО «Bunyodkor Ta'mir Qurilish» реализует проект «Запуск ремонтно-строительного участка в Ташкенте»: Ремонтно-строительная компания, специализирующаяся на отделке «под ключ» жилых и коммерческих объектов, с двумя бригадами и услугами проектирования/смет. Полная стоимость проекта — 978 175 562 сум, из которых 208 000 000 сум — банковский кредит на 24 месяцев под 22% годовых с льготным периодом 3 месяца(ев), остальное — собственный капитал инициатора. При выходе на проектную мощность выручка составляет 340 000 000 сум/мес; см. раздел «Финансовый план» ниже по срокам окупаемости.

[Впишите] В 5-8 предложениях: суть проекта, какую проблему решает, для кого, требуемая сумма инвестиций и на что она пойдёт, ожидаемый результат (выручка/прибыль/срок окупаемости).

## Информация о заёмщике

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | ООО «Bunyodkor Ta'mir Qurilish» (пример) |
| Организационно-правовая форма | ООО |
| Регион / адрес | [Впишите] — юридический и фактический адрес |
| ИНН / № свидетельства о регистрации | [Впишите] |
| Учредители и доли | [Впишите] — Ф.И.О. / наименование, доли участия |
| Основной вид деятельности | Строительство и ремонтно-отделочные работы |
| Дата государственной регистрации | [Впишите] |
| Руководитель | [Впишите] — Ф.И.О., должность |
| Банковские реквизиты | [Впишите] — обслуживающий банк, расчётный счёт |

[Впишите] Реквизиты выше — не заполняйте вымышленными номерами: используйте настоящие данные вашей организации при подаче в банк.

## Описание проекта

[Впишите] Организационно-правовая форма, текущий статус проекта (идея / действующий бизнес / расширение), уникальное торговое предложение, этапы реализации.

ПРИМЕР (1) регистрация, лицензирование и закупка инструмента/спецтехники — месяц 1; (2) набор бригад и первые 2-3 объекта на льготных условиях для портфолио — месяцы 1-3; (3) выход на стабильную загрузку 2-3 параллельных объекта — с 4-го месяца.

## Анализ рынка: Строительство и ремонтно-отделочные работы

- Строительство — один из ключевых драйверов роста экономики Узбекистана на фоне активных жилищных и инфраструктурных программ.

- Указом от 20 ноября 2025 года утверждена национальная программа развития жилищного строительства и ипотеки до 2040 года: ежегодный ввод жилья планируется удвоить до 421 тыс. объектов, ипотечный портфель — вырастить более чем в 10 раз, а долю современного жилья — довести до 50% (gazeta.uz).

- Параллельно продолжаются программы реновации городской среды и инфраструктурные проекты — поддерживают спрос на подрядные и субподрядные работы для среднего и малого бизнеса.

- Растёт спрос на энергоэффективные и сейсмостойкие решения; соответствие строительным нормам (KMK) важно для конкурентоспособности при госзаказах и в ипотечных проектах.

- Для сравнения: в Казахстане и России также действуют масштабные программы льготной ипотеки — конкуренция за импортное оборудование, отделочные материалы и подрядчиков с международным опытом в регионе растёт.

- [Впишите] Уточните актуальные объёмы рынка, цены и конкурентов в вашем конкретном сегменте и регионе по данным отраслевой статистики и профильных ассоциаций.

### Конкуренты

ПРИМЕР — вымышленные компании для иллюстрации формата таблицы Конкурент; Профиль; Сильные стороны; Слабые стороны. ООО «UsSaz Qurilish»; комплексный ремонт квартир и коммерческих помещений «под ключ», Ташкент; устоявшееся портфолио, узнаваемость в сегменте; загрузка в основном столичная, слабее в области. ЧП «Mustahkam Ta'mir»; частная бригада, мелкие частные заказы на отделку; низкая цена, гибкость; нет мощностей под крупные объекты «под ключ». ООО «ArxiStroy Loyiha»; проектно-строительная компания с собственным архитектурным бюро; полный цикл «проект + стройка»; выше цена и сроки согласования. СП «NordBau Tashkent»; совместное предприятие с иностранным партнёром, премиальный сегмент; импортные технологии и материалы; высокая себестоимость, узкий премиальный сегмент.

[Впишите] Список из 3-5 РЕАЛЬНЫХ прямых конкурентов вашего проекта (компании выше — вымышленный пример для иллюстрации формата), их сильные и слабые стороны, чем вы отличаетесь.

### Конкурентный ответ

| Фактор конкуренции | Подход компании |
| --- | --- |
| Цена | фиксация сметы на этапе договора, чтобы избежать споров при росте цен на материалы |
| Диверсификация услуг | подряд «под ключ» + мелкая отделка + проектирование + гарантийное обслуживание — 4 источника выручки |
| Портфолио и доверие | готовые объекты в соцсетях и на агрегаторах ремонта, первые объекты по льготной цене за отзывы |

### Целевая аудитория

[Впишите] Портрет основного клиента. Пример: Частные заказчики (квартиры, коттеджи) и небольшие коммерческие заказчики (офисы, торговые точки) в Ташкенте и области; для них важны фиксированная смета, соблюдение сроков и портфолио уже сданных объектов.

## Маркетинговый план

ПРИМЕР Цена — по смете с фиксацией на этапе договора, чтобы избежать споров при росте цен на материалы; продвижение — портфолио отремонтированных объектов в соцсетях и на агрегаторах ремонта, сарафанное радио через застройщиков и риелторов, первые 2-3 объекта — по льготной цене за отзывы и портфолио.

[Впишите] Ценообразование, каналы продвижения и продаж, план привлечения первых клиентов.

## Организационный план и персонал

ПРИМЕР Директор-прораб, сметчик, снабженец (административный блок) и 2 бригады отделочников (производственный персонал, 9 человек). Форма — ООО с упрощённым налоговым режимом на старте.

| Должность | Кол-во, чел. | Оклад, сум/мес | ФОТ, сум/мес | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бригады (разнорабочие / отделочники) | 9 | 6 444 444 | 57 999 996 | Производственный |
| Директор-прораб | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 | Административный |
| Сметчик | 1 | 8 000 000 | 8 000 000 | Административный |
| Снабженец | 1 | 6 000 000 | 6 000 000 | Административный |
| Итого персонал | 12 |  | 83 999 996 |  |
| ЕСП (единый социальный платёж, 12% от ФОТ) |  |  | 10 080 000 |  |
| Итого ФОТ с ЕСП, сум/мес |  |  | 94 079 996 |  |

[Впишите] Штатное расписание, оклады и организационно-правовая форма вашей компании.

## Смета проекта и структура финансирования

Смета проекта (стартовые инвестиции)

| Статья затрат | Сумма, сум | Тип актива |
| --- | --- | --- |
| Инструменты и спецтехника | 138 000 000 | Основные средства |
| Офис / склад (ремонт и обустройство) | 70 000 000 | Основные средства |
| Регистрация и лицензирование строительной деятельности | 18 000 000 | Оборотные средства |
| Первоначальный запас материалов | 150 000 000 | Оборотные средства |
| Страхование ответственности | 15 000 000 | Оборотные средства |
| Спецодежда и СИЗ для бригад | 9 000 000 | Оборотные средства |
| Финансирование дебиторской задолженности и запасов на период выхода на плановую мощность | 578 175 562 | Оборотные средства |
| Итого основные средства | 208 000 000 |  |
| Итого оборотные средства | 770 175 562 |  |
| ИТОГО СМЕТА ПРОЕКТА | 978 175 562 |  |

Строка «Финансирование дебиторской задолженности и запасов на период выхода на плановую мощность» — расчётная величина: расчётная величина — обеспечивает положительный остаток денежных средств в течение Года 1 при выходе на плановую загрузку (см. лист «Поток наличности»).

Структура финансирования

| Источник | Сумма, сум | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Банковский кредит | 208 000 000 | 21,1% |
| Собственный капитал инициатора | 777 375 562 | 78,9% |
| ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | 985 375 562 | 100% |

Условия кредита

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сумма кредита | 208 000 000 сум |
| Срок | 24 месяцев |
| Процентная ставка | 22% годовых |
| Льготный период (уплата только процентов) | 3 месяца(ев) |
| Порядок погашения основного долга | равными долями после льготного периода |
| Разовые сборы (комиссия банка 1,5%, нотариальное оформление залога, страхование залога 1%) | 7 200 000 сум |

[Впишите] Замените суммы, условия кредита и долю собственного капитала на данные вашего проекта — банк оценивает прежде всего долю собственного участия заёмщика и достаточность залогового обеспечения.

## Финансовый план

Показатели ниже рассчитаны в приложенном Excel-файле по формулам и приведены здесь для удобства чтения; при изменении исходных данных в Excel все цифры пересчитаются автоматически.

Выручка при выходе на проектную мощность (сум/мес)

| Канал сбыта | Доля | Сумма, сум/мес |
| --- | --- | --- |
| Подрядные договоры на объекты | 50% | 170 000 000 |
| Ремонтно-отделочные работы | 30% | 102 000 000 |
| Проектирование и сметы | 10% | 34 000 000 |
| Гарантийное и постгарантийное обслуживание | 10% | 34 000 000 |
| ИТОГО ВЫРУЧКА ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ | 100% | 340 000 000 |

Затраты при выходе на проектную мощность (сум/мес)

| Статья затрат | Сумма, сум/мес | Доля постоянных |
| --- | --- | --- |
| Сырьё / материалы | 187 000 000 | 0% |
| Коммунальные услуги | 14 000 000 | 30% |
| ФОТ и ЕСП производственный | 64 959 996 | 100% |
| ФОТ и ЕСП административный | 29 120 000 | 100% |
| Амортизация | 2 133 333 | 100% |
| Прочие общехозяйственные расходы | 26 700 000 | 100% |
| ИТОГО ЗАТРАТЫ ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ | 323 913 329 |  |

Выход на мощность в Году 1 — проект не стартует сразу со 100% загрузки: в модели заложен постепенный выход на проектную мощность за 6 месяцев (50% → 65% → 78% → 88% → 95% → 100%), что реалистичнее для нового бизнеса и напрямую влияет на потребность в оборотном капитале и денежный поток первых месяцев (см. лист «План продаж» в Excel).

Ключевые показатели по месяцам Года 1, сум

| Показатель | Мес. 1 | Мес. 3 | Мес. 6 | Мес. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 170 000 000 | 265 200 000 | 340 000 000 | 365 226 257 |
| Чистая прибыль | −59 326 662 | −19 230 662 | 10 741 036 | 20 698 131 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 397 848 900 | 167 331 575 | 14 721 683 | 19 985 969 |

Денежный поток остаётся положительным весь Год 1 при условии, что собственный капитал инициатора действительно покрывает не только основные средства, но и нарастание дебиторской задолженности и запасов на период выхода на мощность (см. смету выше).

Точка безубыточности

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Маржинальная рентабельность (вклад на покрытие) | 42,1% |
| Постоянные затраты, сум/мес | 127 113 329 |
| Точка безубыточности по выручке, сум/мес | 301 805 390 |
| Точка безубыточности, % от проектной мощности | 88,8% |

Срок окупаемости и эффективность

Срок окупаемости полной стоимости проекта (978 175 562 сум) по чистой прибыли на уровне проектной мощности (≈20 698 131 сум/мес к 12-му месяцу) — около 47 месяцев.

NPV и IRR в приложенном Excel-файле рассчитаны только за Год 1 проекта (12 месяцев) — в течение этого периода компания обычно ещё не успевает полностью окупить стартовые вложения. IRR за 12 месяцев математически не определяется, когда денежный поток года ещё не покрывает инвестиции (лист «NPV и IRR» показывает «н/д» в этом случае) — это ожидаемо для капиталоёмких проектов и не является ошибкой расчёта. Для реальной заявки в банк расширьте период анализа на нужное количество лет.

[Впишите] Пересчитайте все показатели этого раздела на основе цен, ставок аренды/зарплат и объёмов продаж вашего проекта в вашем регионе — они автоматически обновятся и в приложенном Excel-файле.

## Оценка рисков

Веса ниже отражают ОТНОСИТЕЛЬНУЮ значимость рисков друг относительно друга (в сумме — 100%), а не вероятность в процентах; оценка — экспертная, по шкале от 1 (низкий риск) до 5 (высокий риск).

| Риск | Вес, % | Оценка (1-5) | Взвешенный балл | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост цен на стройматериалы в ходе исполнения долгосрочных договоров | 20% | 4 | 0,80 | Фиксация цен/предоплата у ключевых поставщиков, пункт о пересмотре сметы при росте цен свыше порога |
| Задержки оплат заказчиками | 20% | 3 | 0,60 | Поэтапная оплата по договору, авансирование, штрафные санкции за просрочку |
| Сезонность спроса (замедление в холодные месяцы) | 15% | 3 | 0,45 | Диверсификация видов работ (внутренняя отделка зимой, наружные и кровельные — летом) |
| Дефицит квалифицированных рабочих | 15% | 3 | 0,45 | Долгосрочные отношения с проверенными бригадами, обучение подмастерьев |
| Срыв сроков субподрядчиками | 15% | 2 | 0,30 | Резервные подрядчики на критичные виды работ, штрафные условия в договорах субподряда |
| Изменение строительных норм (KMK) | 15% | 2 | 0,30 | Регулярный мониторинг нормативной базы, повышение квалификации ИТР |
| ИТОГО | 100% |  | 2,90 из 5 |  |

Итоговая взвешенная оценка (2,90 из 5) отражает экспертную оценку совокупного уровня риска проекта.

[Впишите] Дополните таблицу своими рисками, специфичными для вашего проекта и региона, и пересчитайте веса.

## Заключение

[Впишите] Краткий вывод: почему проект целесообразен, какую пользу он приносит региону/отрасли, и какое решение вы просите у банка/инвестора.

ПРИМЕР Проект создаёт 13 рабочих мест (2 бригады + управленческий блок) и наращивает предложение качественных отделочных услуг «под ключ» на фоне государственной программы развития жилищного строительства. Диверсификация выручки по 4 услугам снижает зависимость от одного вида заказов.