# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Расширенный образец (ТЭО) для отрасли «Промышленность» — по структуре, близкой к банковской

Наименование проекта: [впишите]
Инициатор / заёмщик: [впишите]
Регион реализации: [впишите]
Полная стоимость проекта, сум: [впишите]
Дата составления: [впишите]

Это расширенный образец (шаблон) MoliyaHub, построенный по структуре типового технико-экономического обоснования (ТЭО), которое банки Узбекистана обычно запрашивают при рассмотрении кредитной заявки на инвестиционный проект — с меморандумом о конфиденциальности, разделом о заёмщике, структурой финансирования, таблицей персонала и взвешенной оценкой рисков. Это НЕ более простой типовой бизнес-план (тот доступен на MoliyaHub отдельным файлом для той же отрасли) — это более полный и подробный формат для тех, кто готовит заявку сразу под требования банка. Все суммы и показатели ниже — иллюстративный пример для вымышленной компании, основанный на рыночных ориентирах 2025-2026 года и экспертных оценках порядка величины, а НЕ факт о реальной компании и не финансовая отчётность. Реквизиты заёмщика (ИНН, адрес, учредители, паспортные данные) должны быть заполнены вашими настоящими данными — образец сознательно не содержит вымышленных номеров документов, чтобы их нельзя было принять за реальные. Полная финансовая модель с рабочими формулами (16 связанных листов: смета, финансирование, амортизация, себестоимость по месяцам, график кредита, P&L, рабочий капитал, поток наличности, NPV/IRR, точка безубыточности, прогнозный баланс) — в отдельном Excel-файле с тем же названием, который дополняет этот документ.

## Меморандум о конфиденциальности

Настоящий документ и приложенная к нему финансовая модель содержат информацию о планируемой хозяйственной деятельности заёмщика и предназначены исключительно для рассмотрения кредитующим банком (инвестором) в целях принятия решения об участии в проекте. Документ не подлежит копированию или передаче третьим лицам без письменного согласия заёмщика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан. Все финансовые показатели являются прогнозными и не гарантируют фактического результата.

[Впишите] При подготовке реальной заявки замените этот раздел меморандумом о конфиденциальности вашей компании либо согласуйте формулировку с юристом и требованиями конкретного банка.

## Резюме проекта

ПРИМЕР ООО «Vodiy Tekstil» реализует проект расширения действующего швейного производства в Ферганской области: закупка дополнительного швейного и вязального оборудования, расширение цеха и выход на экспортные контракты по трикотажным изделиям при сохранении существующих оптовых и розничных каналов сбыта. Полная стоимость проекта — 1 327 000 000 сум, из которых 550 000 000 сум — банковский кредит на 24 месяца под 22% годовых с льготным периодом 3 месяца, остальное — собственный капитал инициатора. При выходе на проектную мощность (490 000 000 сум/мес выручки) срок окупаемости инвестиций по чистой прибыли — около 18-19 месяцев.

[Впишите] В 5-8 предложениях: суть проекта, какую проблему решает, для кого, требуемая сумма инвестиций и на что она пойдёт, ожидаемый результат (выручка/прибыль/срок окупаемости).

## Информация о заёмщике

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Полное наименование | ООО «Vodiy Tekstil» (пример) |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
| Регион / адрес | [Впишите] — юридический и фактический адрес |
| ИНН / № свидетельства о регистрации | [Впишите] |
| Учредители и доли | [Впишите] — Ф.И.О. / наименование, доли участия |
| Основной вид деятельности | Пошив и вязание трикотажных изделий |
| Дата государственной регистрации | [Впишите] |
| Руководитель | [Впишите] — Ф.И.О., должность |
| Банковские реквизиты | [Впишите] — обслуживающий банк, расчётный счёт |

[Впишите] Реквизиты выше — не заполняйте вымышленными номерами: используйте настоящие данные вашей организации при подаче в банк.

## Описание проекта

[Впишите] Организационно-правовая форма, текущий статус проекта (идея / действующий бизнес / расширение), уникальное торговое предложение, этапы реализации (закупка и монтаж оборудования, набор и обучение персонала, выход на проектную мощность).

ПРИМЕР Компания действует на рынке текстильной продукции, использует хлопковую пряжу местного кластера в качестве основного сырья. Проект предполагает три этапа: (1) закупка и монтаж швейного/вязального оборудования — 1-2 месяц; (2) набор дополнительного персонала и выход на 50-95% проектной мощности — 3-5 месяц; (3) стабильная работа на полной мощности с постепенным ростом за счёт новых экспортных контрактов — с 6-го месяца.

## Анализ рынка: Промышленность

- Узбекистан — один из крупнейших мировых производителей хлопка-волокна; сырьевая база для текстильной и швейной отрасли — на месте, что снижает валютные риски по сырью по сравнению со странами-импортёрами хлопка.

- Текстильная и швейная промышленность — приоритетный экспортный сектор: действуют кластерная система (от хлопка до готового изделия в одной цепочке), свободные экономические зоны и налоговые льготы для производителей-экспортёров.

- По данным Госкомстата, за январь–апрель 2026 года Узбекистан экспортировал текстильной продукции на $454,5 млн (готовые изделия — 50%, пряжа — 32%), что заметно ниже уровня аналогичного периода 2025 года (около $840 млн) — отрасль ощущает давление внешнего спроса и ценовой конкуренции, планировать экспортную выручку стоит консервативно (stat.uz).

- Для сравнения: Турция и Пакистан остаются крупнейшими конкурентами на глобальном рынке текстиля за счёт масштаба производства и близости к морским портам; Узбекистан конкурирует прежде всего собственным хлопковым сырьём и льготными условиями в кластерах.

- Растёт экспорт в страны СНГ и ЕС (преференциальный режим GSP+ с ЕС на часть товарных позиций) — учитывайте требования к качеству, сертификации (ISO, Oeko-Tex) и происхождению товара на целевом рынке.

- [Впишите] Объём и динамику конкретного продуктового сегмента, долю рынка ключевых конкурентов — эти данные лучше собрать под конкретный продукт (отраслевая статистика Госкомстата, таможенная статистика).

### Конкуренты

ПРИМЕР — вымышленные компании для иллюстрации формата таблицы Конкурент; Профиль; Сильные стороны; Слабые стороны. ООО «Farg'ona Tekstil Grup»; Крупный вертикально-интегрированный производитель (от хлопка до готовых изделий), та же область; Масштаб, собственное сырьё, устоявшиеся экспортные контракты; Менее гибок под мелкие/кастомные заказы, долгие согласования. СП ООО «AsiaKnit Textile»; Совместное предприятие с иностранным партнёром, специализация на трикотажном полотне; Доступ к зарубежным технологиям и рынкам сбыта; Выше себестоимость из-за импортных комплектующих. ЧП «Marg'ilon Ipagi»; Небольшое частное предприятие, шёлковые и смешанные ткани; Нишевая специализация, известный региональный бренд; Ограниченные мощности, слабый экспорт. ООО «Andijon Kiyim Eksport»; Экспортно-ориентированный швейный холдинг; Отработанная логистика в РФ/КЗ, крупные объёмы; Зависимость от 1-2 рынков сбыта.

[Впишите] Список из 3-5 РЕАЛЬНЫХ прямых конкурентов вашего проекта (компании выше — вымышленный пример для иллюстрации формата), их сильные и слабые стороны, чем вы отличаетесь.

### Конкурентный ответ

| Фактор конкуренции | Подход компании |
| --- | --- |
| Цена | На уровне регионального рынка за счёт использования локального хлопкового сырья (без валютных издержек на сырьё) |
| Диверсификация каналов сбыта | Одновременно опт, розница/маркетплейсы, экспорт и толлинг — не зависит от одного канала |
| Гибкость производства | Смешанное швейное и вязальное производство позволяет переключаться между видами продукции по спросу |
| Соответствие требованиям экспорта | Сертификация по Oeko-Tex/ISO для доступа к рынку ЕС в рамках GSP+ |

### Целевая аудитория

[Впишите] Портрет основного клиента (оптовый байер, маркетплейс, экспортный дистрибьютор): что для него важно при выборе поставщика, где его найти.

## Маркетинговый план

ПРИМЕР Цена — на 10-15% ниже импортных аналогов за счёт местного сырья; продажи — через прямые контракты с оптовыми сетями в Казахстане и России, участие в отраслевых выставках (Uzbekistan Textile Expo), выход на маркетплейсы для розничного канала и приём толлинговых заказов от кластера в периоды неполной загрузки.

[Впишите] Ценообразование, каналы продвижения и продаж, план привлечения первых клиентов.

## Организационный план и персонал

ПРИМЕР Директор-учредитель, технолог производства, 2 мастера смены, 36 швей, бухгалтерия на аутсорсе — всего 41 человек. Форма — ООО.

| Должность | Кол-во, чел. | Оклад, сум/мес | ФОТ, сум/мес | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дирекция (директор-учредитель) | 1 | 12 000 000 | 12 000 000 | Административный |
| Бухгалтерия (аутсорс) | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 | Административный |
| Технолог производства | 1 | 6 500 000 | 6 500 000 | Производственный |
| Мастера смены | 2 | 4 500 000 | 9 000 000 | Производственный |
| Швеи | 36 | 3 500 000 | 126 000 000 | Производственный |
| Итого персонал | 41 |  | 156 500 000 |  |
| ЕСП (единый социальный платёж, 12% от ФОТ) |  |  | 18 780 000 |  |
| Итого ФОТ с ЕСП, сум/мес |  |  | 175 280 000 |  |

[Впишите] Штатное расписание, оклады и организационно-правовая форма вашей компании.

## Смета проекта и структура финансирования

Смета проекта (стартовые инвестиции)

| Статья затрат | Сумма, сум | Тип актива |
| --- | --- | --- |
| Аренда и ремонт производственного помещения | 130 000 000 | Основные средства |
| Швейное и вязальное оборудование | 400 000 000 | Основные средства |
| Пусконаладка и обучение персонала | 15 000 000 | Основные средства |
| Сырьё на первую партию (пряжа) | 160 000 000 | Оборотные средства |
| Финансирование дебиторской задолженности и запасов на период выхода на мощность | 600 000 000 | Оборотные средства |
| Спецодежда и охрана труда | 17 000 000 | Оборотные средства |
| Регистрация юрлица и разрешения | 5 000 000 | Оборотные средства |
| Итого основные средства | 545 000 000 |  |
| Итого оборотные средства | 782 000 000 |  |
| ИТОГО СМЕТА ПРОЕКТА | 1 327 000 000 |  |

Оборотные средства в этой версии сметы значительно больше, чем в упрощённом примере той же отрасли на MoliyaHub — потому что здесь они рассчитаны из детальной модели рабочего капитала (лист «Рабочий капитал» в Excel: оборачиваемость дебиторской задолженности 20 дней, запасов сырья 25 дней, готовой продукции 15 дней), а не оценены на глаз. Это — типичная находка при переходе от упрощённой прикидки к полному банковскому ТЭО: финансово-ёмкие статьи вроде дебиторской задолженности и запасов легко недооценить.

Структура финансирования

| Источник | Сумма, сум | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Банковский кредит | 550 000 000 | 41,0% |
| Собственный капитал инициатора | 792 750 000 | 59,0% |
| ИТОГО ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ | 1 342 750 000 | 100% |

Условия кредита

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Сумма кредита | 550 000 000 сум |
| Срок | 24 месяца |
| Процентная ставка | 22% годовых |
| Льготный период (уплата только процентов) | 3 месяца |
| Порядок погашения основного долга | равными долями после льготного периода |
| Разовые сборы (комиссия банка 1,5%, нотариальное оформление залога, страхование залога 1%) | 15 750 000 сум |

[Впишите] Замените суммы, условия кредита и долю собственного капитала на данные вашего проекта — банк оценивает прежде всего долю собственного участия заёмщика и достаточность залогового обеспечения.

## Финансовый план

Показатели ниже рассчитаны в приложенном Excel-файле по формулам и приведены здесь для удобства чтения; при изменении исходных данных в Excel все цифры пересчитаются автоматически.

Выручка при выходе на проектную мощность (сум/мес)

| Канал сбыта | Доля | Сумма, сум/мес |
| --- | --- | --- |
| Оптовые продажи (внутренний рынок) | 35% | 171 500 000 |
| Розничные продажи / маркетплейсы | 10% | 49 000 000 |
| Экспортные поставки (Казахстан, Россия) | 45% | 220 500 000 |
| Услуги давальческой переработки (толлинг) | 10% | 49 000 000 |
| ИТОГО ВЫРУЧКА ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ | 100% | 490 000 000 |

Затраты при выходе на проектную мощность (сум/мес)

| Статья затрат | Сумма, сум/мес | Доля постоянных |
| --- | --- | --- |
| Сырьё (пряжа) | 205 800 000 | 0% |
| Коммунальные услуги | 16 600 000 | 30% |
| ФОТ и ЕСП производственный | 158 480 000 | 100% |
| ФОТ и ЕСП административный | 16 800 000 | 100% |
| Амортизация | 5 541 667 | 100% |
| Прочие общехозяйственные расходы | 15 000 000 | 100% |
| ИТОГО ЗАТРАТЫ ПРИ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ | 418 221 667 |  |

Выход на мощность в Году 1 — проект не стартует сразу со 100% загрузки: в модели заложен постепенный выход на проектную мощность за 6 месяцев (50% → 65% → 78% → 88% → 95% → 100%), что реалистичнее для нового оборудования и набора персонала и напрямую влияет на потребность в оборотном капитале и денежный поток первых месяцев (см. лист «План продаж» в Excel).

Ключевые показатели по месяцам Года 1, сум

| Показатель | Мес. 1 (50%) | Мес. 3 (78%) | Мес. 6 (100%) | Мес. 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 245 000 000 | 382 200 000 | 490 000 000 | 526 355 488 |
| Чистая прибыль | −74 595 000 | 1 468 290 | 53 257 020 | 72 896 262 |
| Остаток денежных средств на конец периода | 330 757 500 | 139 675 657 | 63 375 206 | 282 136 647 |

Денежный поток остаётся положительным весь Год 1 (минимум — около 61 млн сум в 5-м месяце) при условии, что собственный капитал инициатора действительно покрывает не только основные средства, но и нарастание дебиторской задолженности и запасов на период выхода на мощность (см. смету выше) — именно поэтому доля собственного капитала в этом примере (59%) выше, чем можно было бы ожидать при первом приближении.

Точка безубыточности

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Маржинальная рентабельность (вклад на покрытие) | 55,6% |
| Постоянные затраты, сум/мес | 200 801 667 |
| Точка безубыточности по выручке, сум/мес | 360 968 584 |
| Точка безубыточности, % от проектной мощности | 73,7% |

Срок окупаемости и эффективность

Срок окупаемости полной стоимости проекта (1 327 000 000 сум) по чистой прибыли на уровне проектной мощности (≈72,9 млн сум/мес к 12-му месяцу) — около 18-19 месяцев, что совпадает по порядку величины с упрощённым примером той же отрасли на MoliyaHub.

NPV и IRR в приложенном Excel-файле рассчитаны только за Год 1 проекта (12 месяцев) — в течение этого периода компания ещё не успевает полностью окупить стартовые вложения (это нормально: полноценная оценка эффективности инвестиций обычно строится на горизонте, равном сроку кредита или сроку окупаемости — то есть 2-3 года, а не 1 год). Для реальной заявки в банк расширьте период анализа на листе «NPV и IRR» на нужное количество лет.

[Впишите] Пересчитайте все показатели этого раздела на основе цен, ставок аренды/зарплат и объёмов продаж вашего проекта в вашем регионе — они автоматически обновятся и в приложенном Excel-файле.

## Оценка рисков

Веса ниже отражают ОТНОСИТЕЛЬНУЮ значимость рисков друг относительно друга (в сумме — 100%), а не вероятность в процентах; оценка — экспертная, по шкале от 1 (низкий риск) до 5 (высокий риск).

| Риск | Вес, % | Оценка (1-5) | Взвешенный балл | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Падение экспортных цен/спроса на внешних рынках | 20% | 4 | 0,80 | Диверсификация рынков сбыта, часть продукции — на внутренний рынок и в страны СНГ |
| Изменение условий преференциальных экспортных режимов (GSP+, пошлины, квоты) | 20% | 3 | 0,60 | Мониторинг госпрограмм поддержки экспорта, консультации с таможенными брокерами |
| Колебания курса при импорте оборудования и части фурнитуры | 15% | 3 | 0,45 | Фиксация цен в договорах, закупка партиями, диверсификация поставщиков |
| Дефицит квалифицированных кадров (технологи, наладчики) | 15% | 3 | 0,45 | Обучение на месте, партнёрство с колледжами/техникумами |
| Задержки поставок сырья от кластера в пиковый сезон | 15% | 2 | 0,30 | Страховой запас сырья на 1-2 месяца, альтернативные поставщики |
| Рост цен на энергоносители и перебои электроснабжения | 15% | 2 | 0,30 | Энергоаудит, резервное электропитание для критичных узлов |
| ИТОГО | 100% |  | 2,90 из 5 |  |

Итоговая взвешенная оценка (2,9 из 5) соответствует умеренному уровню риска — типичному для экспортно-ориентированного производственного проекта в текстильной отрасли Узбекистана.

[Впишите] Дополните таблицу своими рисками, специфичными для вашего проекта и региона, и пересчитайте веса.

## Заключение

[Впишите] Краткий вывод: почему проект целесообразен, какую пользу он приносит региону/отрасли (новые рабочие места, импортозамещение, экспортная выручка), и какое решение вы просите у банка/инвестора.

ПРИМЕР Проект создаёт 41 рабочее место в Ферганской области, использует местное хлопковое сырьё и генерирует валютную выручку за счёт экспорта. При условии полного финансирования оборотного капитала на период выхода на мощность проект обеспечивает положительный денежный поток на протяжении всего первого года и окупает вложения в течение 18-19 месяцев работы на проектной мощности.